فهرست ریسک‌های پروژه (Risk List)

# مقدمه

این سند شامل شناسایی و تحلیل اولیه ریسک‌های مرتبط با توسعه سامانه فراگیر خودرو است. هدف آن پیشگیری از مشکلات احتمالی در فرآیند توسعه، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری تیم پروژه می‌باشد.

# فهرست ریسک‌ها

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| شناسه ریسک | شرح ریسک | احتمال وقوع | شدت اثر |
| R1 | عدم همکاری سازمان‌های ذی‌ربط برای ارائه API جهت استعلام‌ها | زیاد | زیاد |
| R2 | نارسایی در دستگاه‌های قابل حمل مأموران (مشکلات سخت‌افزاری) | متوسط | زیاد |
| R3 | مقاومت کاربران نهایی در برابر پذیرش سامانه جدید | متوسط | متوسط |
| R4 | مشکلات امنیتی و حملات سایبری به سیستم | زیاد | خیلی زیاد |
| R5 | عدم پایداری ارتباط GPS در برخی مناطق | زیاد | متوسط |